配套文件1

金华市区土地储备机构委托国企做地

实施细则

（征求意见稿）

为进一步健全和规范国企参与政府储备土地开发做地运作模式，根据《中华人民共和国土地管理法》《土地储备管理办法》（国土资规〔2017〕17号）、《金华市区土地储备管理实施意见（试行）》等有关规定，制定本实施细则。

一、总体要求

（一）金华市区内国企参与政府储备土地做地，适用本实施细则。

（二）本实施细则中土地储备机构为依法批准的机构；国企为市区属地政府（管委会）批准受托参与政府储备土地做地的国有独资企业（以下简称“受托国企”）。

（三）坚持“政府主导、国企参与、市场运作”原则，政府发挥统筹协调作用，充分调动各部门、各相关国企积极性，共同推进政府储备土地做地工作。

二、职责分工

（四）资规部门负责片区项目土地做地协议签订；负责土地储备机构业务运行、资产管理及资金使用，加强对土地储备机构的管理与指导；负责按照年度土地供应计划、供地政策和市场情况，有计划组织储备土地供应；会同财政部门做好储备土地做地方案、资金需求、资金使用等审核工作。

（五）财政部门协同资规部门做好储备土地做地方案、资金需求、资金使用等审核工作；负责对土地储备资金收支预决算、资金保障和监督管理等工作。

（六）国资部门协同资规部门做好储备土地做地方案、资金需求、资金使用等审核工作；负责协调受托国企在储备土地开发做地过程中遇到的问题和困难。

（七）土地储备机构负责年度土地储备计划编报；负责与受托国企签订《金华市区储备土地合作做地协议书》；协同支持受托国企做好储备土地做地过程发生的纠纷、复议、诉讼处理等工作；负责对储备土地做地工作进行指导帮助、监督检查。

（八）受托国企与土地储备机构合作，以土地储备机构名义承办计划立项、规划、环评、用地报批、不动产权证等具体手续；受托组织实施储备土地的征地拆迁（补偿）等工作；负责储备土地做地过程发生的纠纷、复议、诉讼处理等工作；负责根据控制性规划实施地块内配套设施建设和场地平整等工作；负责受托储备地块的配套建设、场地平整等做地工作的验收申报。

三、委托程序

（九）签订框架协议。列入市区政府（管委会）确定需委托的重点片区、重点建设项目用地的开发做地，资规部门可与受托国企签订片区项目土地做地协议。

（十）编制土地储备年度计划及项目资金平衡表。受托做地国企根据签订框架协议拟订土地储备年度计划和土地储备项目资金预算平衡表（区受托国企需经属地资规、财政部门审核），由市土地储备机构汇总拟订市区土地储备年度计划和土地储备项目资金预算平衡表，经市资规、财政部门审核后，报市政府批准，批复后纳入市区土地储备机构年度土地储备计划。

（十一）编制实施方案。根据市政府批复的土地储备年度计划，土地储备机构组织受托国企编制土地储备项目开发做地实施方案。做地实施方案主要包括：地块位置、面积、权属、现状用途、规划用途、地上附着物现状、地块拆迁安置方案、开发方式、开发成本、开发周期、预期收益、收益分配、资金风险等，其中土地储备项目收益及成本支出预算原则上应实现总体收支平衡。实施方案经资规、财政部门审核后，报同级政府（管委会）批准。

（十二）签订合作协议。储备土地开发做地实施方案报经政府（管委会）批准后，土地储备机构与受托国企签订《金华市区储备土地合作做地协议书》，落实储备土地具体做地工作。

（十三）国企受托做地。储备土地做地和建设过程中，受托国企应按相关采购规定选择评估、拆迁、工程施工、监理等单位。

（十四申报验收入库。受托国企完成做地工作后，应向相关部门申请配套建设、场地平整等前期工作的验收。达到验收标准的，由土地储备机构及时纳入土地储备库。

三、资金管理

（十五）储备土地做地成本主要包括：征地、拆迁补偿费及有关税费；收购、收回土地过程中发生的相关费用；配套设施建设和场地平整等前期费用；土地做地过程中发生的审计、工程监理、银行贷款利息、建设管理费等费用；不可预见费用以及经资规、财政部门核准的其他支出（附储备土地地块做地成本目录）。

（十六）受托做地的储备土地出让后，由资规部门与土地受让方签订《国有土地使用权出让合同书》。

（十七）土地储备机构根据年度预算安排，严格按照协议约定及国库集中支付规定支付相关款项。

（十八）拨付末期土地做地费用时，先前已支付该地块前期相关费用等土地做地成本，抵扣后拨付余额。

（十九）资规、财政、审计部门应加强对土地储备机构和受托国企做地费用的监督管理，严格审核土地做地成本，确保土地储备做地资金使用安全。

（二十）储备土地做地和建设全过程，财政部门、土地储备机构可委托有资质的中介机构对做地各环节和费用开支情况进行跟踪审计，受托国企应积极配合、如实提供相关材料。

（二十一）储备土地做地项目实施完毕、预算执行结束后，财政、资规部门应当对储备土地做地项目开展绩效评价。

四、附则

（二十二）本实施细则由市自然资源和规划局负责解释。

（二十三）本实施细则自印发之日起生效。

附件1 储备土地地块做地成本目录

| 序号 | 成本项目 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 1 | 土地取得成本 土地取得成本 | 征地 补偿费 征地 补偿费 | 土地补偿区片综合价 | 土地补偿费 | 对被征地人的补偿，按面积进行计算 |
|  |  |  |  | 安置补偿费 | 用于补助需安置的人员，按人口进行计算 |
|  |  |  | 社会保障费 |  | 对被征地失业人员的补偿，按人口进行计算 |
|  |  |  | 地上附着和 青苗补偿费 |  | 对当季作物产值的补偿，依法据实评估 |
|  |  |  | 房屋拆迁 补偿费 | 临时安置搬迁费 | 对被拆迁户过渡期住房搬迁的经济补偿，一般按统一标准予以确定 |
|  |  |  |  | 地上房屋补偿及装修款 | 对被征地上房屋的补偿，一般由评估机构进行评估确定 |
|  |  |  |  | 停产停业损失 | 因征迁造成原土地使用权人企业或公司停业停产的损失，一般由协商确定和评估确定。 |
|  |  |  |  | 其他补偿补助 | 电器移机、拆迁奖励、困难户补助等，据实依法评估确定 |
|  |  |  | 项目报批规费 | 耕地占用税 | 对占用耕地征收的税 |
|  |  |  |  | 耕地开垦费 | 为实现占补平衡， 开垦同等质量和面积耕地所征收的费用 |
|  |  |  |  | 新增建设用地 有偿使用费 | 按财综字〔1999〕117号执行 |
|  |  |  |  | 标准农田占补费 | 占用标准农田需缴纳的费用 |
|  |  |  |  | 耕作层剥离费 | 耕作层剥离再利用所需资金 |
|  |  |  |  | 指标购买费 | 按国办《跨省域补充耕地国家统筹管理办法》和《城乡建设用地增减挂钩结余指标跨省调剂管理办法》执行 |
|  |  | 依法收回 补偿费 |  |  | 对被依法收回、收购、购买的土地使用权人进行补偿。具体补偿金额据土地用途、建筑物现状，通过委托第三方评估、司法竞拍、与原土地使用权人协商等方式确定。 |
|  |  | 收购补偿费 |  |  |  |
|  |  | 购买费 |  |  |  |
| 2 | 土地前期开发成本 | 七通一平费用 | 土地平整 |  | 以达到供地要求与储备宗地相关且必要的前期基础设施建设费用 |
|  |  |  | 道路 |  |  |
|  |  |  | 供水 |  |  |
|  |  |  | 供电 |  |  |
|  |  |  | 供气 |  |  |
|  |  |  | 排水 |  |  |
|  |  |  | 通迅 |  |  |
|  |  |  | 供暖 |  |  |
|  |  | 管护费用 | 修建围墙 |  | 对土地资产安全进行管护的费用 |
|  |  |  | 绿化设施 |  |  |
|  |  |  | 值守保护 |  |  |
| 3 | 财务成本 | 利息成本 | 存量贷款 |  | 偿还存量贷款利息 |
|  |  |  | 专项债券 |  | 偿还土地储备专项债券利息 |
| 4 | 其他成本 | 评估费用 | 土地、房产 评估 |  | 土地收购、收回、购买、出让等环境对土地及附着物进行评估，支付第三方费用 |
|  |  |  | 资源压覆、地灾、环境影响等评估 |  | 对入库土地的重要矿产资源、地质灾害、污染、文物遗存等事项进行评估，支付第三方费用 |
|  |  | 地籍测绘调查 |  |  | 开展必要的地籍调查与测绘工作。 |
|  |  | 契税 |  |  | 土地储备登记入库需缴纳契税 |
|  |  | 印花税 |  |  | 土地储备登记入库需缴纳印花税 |
|  |  | 登记费 |  |  | 不动产登记费用 |
| 4 | 其他成本 | 储备地块公众责任险 |  |  | 对储备库存地块范围内发生人身意外伤害、财产损失予以保险。保费按保险范围、安全风险度和保障金额确定 |
|  |  | 储备土地入库出库服务 |  |  | 根据工作需要，采用政府购买服务方式，提供储备土地入库出库等技术服务 |
|  |  | 设计、监理 费用 |  |  | 土地前期开发需要，委托对工程勘察设计、规划设计、施工监理等费用 |
|  |  | 不可预见费用 |  |  | 做地过程发生不可预见费用 |
|  |  | 其他支出费用 |  |  | 经资规、财政部门核准的其他支出 |

附件2

金华市            片区项目土地开发做地协议

（征求意见稿）

甲方：金华市自然资源和规划局

乙方：

甲方为负责组织实施金华市                  片区征地、供地、土地出让的政府主管部门，有权集中统一管理土地一级市场，做好征地补偿安置具体实施工作。

乙方系依法设立以产业投资、国有资产经营、土地开发做地等为主要经营业务的有限责任公司。

甲方委托乙方就金华市                  片区土地进行开发做地，经双方协商达成以下约定：

一、合同标的

项目名称：金华市             片区项目的土地开发做地。

项目地点：本协议项下的土地位于金华市                 ，东至                     ，南至                        ，西至                     ，北至                         ，规划总面积约      平方公里（折合约     亩）。

土地用途：本协议项下的土地经一级开发后，用于城市商贸、生活居住、行政办公、科研教育和文化服务等设施的二级开发建设，具体用途以金华市规划部门最终批准的控制性详细规划为准。

二、双方的责任和义务

1.本协议是甲方及所属的金华市土地储备中心编制年度土地储备计划、土地储备项目支出预算的依据，也是乙方编制年度支出预算、及具体地块土地征迁开发做地成本支出预算的依据。

2.涉及该协议项下地块的开发做地，根据本协议由甲方所属的金华市土地储备中心与乙方签订地块合作做地协议、编制地块土地前期开发的具体实施方案。

3.甲方负责办理该协议项下地块的用地审批、收购储备、拆迁立项等手续。具体手续由乙方以合作做地协议方式承担。

4.本协议约定的前期开发阶段，乙方受托负责该协议项下地块的开发做地，包括提供技术支持及资金筹集、土地补偿、拆迁、安置补偿、土地平整及地块前期道路和市政配套基础设施等工程手续及工程建设。最终使得地块达到国有建设用地出让条件。

5.土地前期开发做地成本费用项根据有关规定执行，不明确的须经双方协商一致后方可计入。双方也可聘请会计师事务所进行审计认定。

6.乙方依据本协议执行的土地前期开发，按乙方发生的土地开发做地成本（1+X%）的金额作为乙方受托土地开发做地收入，其中X%为加成利润率。

三、本协议的有效期间

该协议前期开发的年限暂定五年，自本协议生效之日起算。到期未履行完毕的事项另行补充协议约定。

四、违约责任

1.任何一方违反本协议约定的行为，均为违约。法定的不可抗力情况除外。

2.违约方应当承担赔偿责任，包括因违约行为导致非违约方向第三方支付的赔偿。

五、争议解决

双方同意因履行本协议产生争议，由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可以提请有管辖权的人民法院处理。

六、其他

1.本协议于      年   月   日由双方在金华市签订，本协议一式四份，具有同等法律效力。

2.本协议未尽事宜，双方可以签订补充协议，与本协议具有同等法律效力。

甲方：金华市自然资源和规划局

（盖章）

乙方：

（盖章）

附件3

合同编号：金储合字[        ]    号

金华市区储备土地合作做地协议书

（征求意见稿）

本协议双方当事人：

甲方：金华市土地储备中心

地址：金华市双龙南街818号行政中心6号楼   邮政编码：321000

电话：0579-                              传    真：0579-

乙方：

地址：                                邮政编码：321000

电话：0579-                              传    真：0579-

地块名称：

第一条  总  则

1、根据《中华人民共和国民法典》、《土地储备管理办法》和《金华市区土地储备管理办法》等法律、有关土地储备政策规定，甲乙双方本着平等、自愿、诚实信用的原则，订立本协议（以下简称“本协议”）。

2、乙方属市所属机构或国有独资企业。根据                  文件，与甲方合作开展本协议地块的前期开发做地。甲乙双方共同作为该地块前期开发做地的主体，以双方名义申请办理立项、规划、环评和用地等前期手续。

第二条  地块具体情况

3、甲乙双方合作做地地块位于                        区，名称为                                ，地块面积      亩（具体以实测为准），规划用途为              用地，土地等级为            级，东至                          ，南至                          ，西至                          ，北至                          。

第三条 前期手续办理

4、乙方在申报年度金华市区经营性用地出让、供地计划、储备做地计划时，应将该地块纳入申报范围。

5、乙方应适时对地块进行预测绘，摸清地块基本情况，包括但不限于土地面积、四至范围、土地性质、用途、不动产登记信息等情况。

6、乙方应按照我市基本建设程序做好地块的选址论证、项目用地预审、规划审批以及建设用地审批等前期手续办理。地块若涉及农用地或集体土地的，乙方应按规定做好农用地转用报批和土地征收工作。

7、乙方应按照《省发展改革委关于印发<浙江省投资项目行政审批中介服务事项清单（2019年版）>的通知》（浙发改投资〔2019〕346号）的规定，受甲方委托开展土地勘测定界服务。相关费用由甲方在核拨土地开发补偿费时支付给乙方。

8、乙方应按照《土地管理法》、《土地管理实施条例》、《市区征收集体土地地上附着物和青苗补偿标准（试行）》（金政办发〔2021〕24号）等法律法规的规定，做好地块的征收补偿等工作。

9、乙方在办理征收补偿手续时，应及时要求原权利人注销征收补偿人的相关权证，凭注销证明给付相应的征收补偿款。

第四条 做地质量要求

10、乙方开展地块的前期开发做地应达到以下六条标准要求：

（1）场地确保平整。四至范围围墙已构筑。场地内无建筑物或构筑物（除规划要求保留的以外）。场地平均标高高于场地外道路平均标高不得超过20CM。地块内（含地下）电力等各类管线设施迁移完毕。

（2）建设用地规划条件。取得规划部门核发的符合土地出让政策要求的《建设用地规划条件》（土地储备专用）。

（3）配套核查意见。取得市建设部门核发的《配套核查意见》，明确地块配套的建设主体、建设内容、建设时序。

（4）环境可行性研究和影响初步分析。乙方需委托第三方对地块开展环境可行性研究和影响初步分析，并取得《环境可行性研究和影响初步分析报告》。

若涉及疑似污染地块或污染地块的，乙方应当根据《浙江省污染地块开发利用监督管理暂行办法》（浙环发[2018]7号）等文件有关要求进行治理修复，并取得环保部门出具的移出疑似污染或污染地块名录的书面通知。

（5）不动产产权证。为确保权属清晰，乙方需取得不动产登记部门颁发给甲方的不动产权证书。

（6）地块考古意见。根据《浙江省文物保护管理条例》，在地下文物埋藏区内或在地下文物埋藏区以外占地75亩以上的地块，应报请文物行政主管部门组织考古发掘单位进行考古调查、勘探，并取得《考古小结》。

11、乙方应于    年    月    日前完成该地块的做地工作，并及时提交甲方复核验收。未完成做地不得组织出让。

12、甲方应对乙方开展前期开发整理工作进行指导帮助、监督检查。地块完成做地后及时组织复核验收。

第五条 场地管理

13、该地块在市资规局与受让单位签订《交地协议书》前的场地管理工作均由乙方负责。乙方应严格按照各项规定，做好地块的安全生产、卫生清洁、治安管理、安全隐患、扬尘防控等工作，同时接受甲方及相关部门的检查，如有问题，及时整改。

14、乙方应切实加强地块出让以后移交给受让单位之前的场地管理。

15、乙方要加强地块拆房扬尘、生态绿化管理。乙方应在拆房工地现场张贴文明施工公示牌，强化地块拆房扬尘污染控制，对地块实施生态绿化管理。

16、乙方在处理地块工程渣土时，应向属地城管部门申报工程渣土处置核准手续，并与具备合法手续的场地经营单位签订消纳协议，办理“工程渣土准运证”，杜绝乱倒渣土行为。

第六条  土地开发做地资金

17、乙方负责本协议地块开发做地资金的筹措。甲方根据经核定地块开发做地实施方案的测算成本，视具体情况可以安排部分土地储备资金给乙方用于地块的前期开发做地。

18、地块出让后，甲方应及时向市财政局申请核拨土地开发做地补偿费。甲方在拨付该地块的土地开发做地补偿费时，同步收回先前支付的地块前期相关费用等土地运作成本后，余额将根据有关规定拨付给乙方。具体拨付金额及支付方式待土地出让成交后双方签订的资金支付协议中予以明确。

第七条  相关责任要求

19、地块征收、补偿安置涉及的政策咨询、信访处理、纠纷调处、诉讼复议、信息公开、社会稳定等由乙方负责，甲方予以配合。

20、由于乙方未按照本协议第10条标准开展做地或地块管理不善等原因，造成甲方在地块出让以后无法按照《土地出让合同》约定的时间交付给受让单位的，或受让单位因此造成延期开竣工的，由乙方负责协调解决并承担全部法律责任。若涉及赔偿的，乙方应承担赔偿责任。

第八条  附  则

21、因履行本协议发生争议，由争议双方协商解决，协商不成的，依法向甲方所在地人民法院起诉。

22、本协议未尽事宜，可由双方约定后作为协议附件，与本协议具有同等法律效力。

23、本协议一式陆份，甲乙双方各执叁份，具有同等法律效力。

24、本协议       年     月     日签订。

（以下无协议条款）

甲方（盖章）：                       乙方（盖章）：

委托代理人（签字）：                 委托代理人（签字）：

配套文件2

金华市区土地储备资金管理办法

（征求意见稿）

根据《预算法》、《土地储备管理办法》等有关规定，为进一步规范市区土地储备资金管理行为，促进土地储备健康发展和保证资金安全规范高效使用，特制定本办法。

一、资金筹集来源

市区土地储备资金筹集来源如下：

（一）计提的国有土地收益基金（原则上不低于土地出让金的3%）；

（二）发行土地储备专项债券筹集的资金；

（三）经财政部门批准可用于土地储备的其他财政资金；

（四）使用本办法债券资金开展实施的储备土地，按其土地出让金的2%计提的资金等。

二、资金适用范围

（一）申请使用单位

承担市区土地储备及开发的市区土地储备机构。

（二）适用项目

1.已列入土地储备年度计划的项目；

2.市政府“一事一议”确定的土地储备开发项目；

3.列入改变用途“退二进三”低效工业用地区片整治项目。

（三）资金使用范围

土地储备资金执行专款专用，使用范围包括：

1.征收、收购、优先购买或收回土地需要支付的土地价款或征地和拆迁补偿费用。包括土地补偿费和安置补助费、地上附着物和青苗补偿费、拆迁补偿费，以及依法需要支付的与征收、收购、优先购买或收回土地有关的其他费用。

2.储备土地供应必要的前期开发费用。储备土地的前期开发，包括储备土地相关的道路、供水、供电、供气、排水、通讯、照明、绿化、土地平整等以达到供地要求必要的基础设施建设。

3.按规定需偿还的专项债券本息支出等财务成本。

4.经资规、财政部门核准与土地储备有关的其他支出。包括土地储备工作中发生的地籍调查、土地登记、地价评估以及管护中围栏、围墙等建设、工程审计及监理等费用支出。

三、职责分工

（一）财政部门负责土地储备资金筹集、收支项目预算审定与安排、决算审核以及资金使用的监督管理工作。

（二）资规部门负责审核土地收储项目计划及做地方案、做地委托协议、土地储备资金拨付使用、储备土地供应安排等相关工作。

（三）土地储备机构负责编制土地储备资金收支项目预算和年度计划。严格按照财政部门批复的预算执行，并根据土地储备开发进度有序支付，每年年度终了，编制土地储备资金收支项目决算草案，报送市资规和财政部门审核。土地储备项目，土地储备机构可自行组织做地，也可委托国有企业进行实施。

四、审批流程

（一）土地储备机构应于年底前编制下年度土地储备资金收支项目预算草案，报资规部门审核和市财政局审定，并根据审定结果安排土地储备资金支出。

（二）财政部门对土地储备机构提出的土地储备资金收支项目预算进行审定，按照审定结果安排土地储备资金，负责对土地储备资金使用的监督管理。

（三）国有企业参与储备土地及开发，通过土地储备机构以签订合作协议方式委托国有企业开展，相关费用按协议约定支付。

五、资金管理

（一）土地储备资金实行专款专用、分账核算。财政部门应向土地储备机构及时通报土地储备资金筹集计提情况，土地储备机构应按规定进行会计核算，双方信息努力实现共享。

（二）财政、资规部门应当加强对土地储备资金使用情况、土地储备机构执行会计核算制度、政府采购制度等的监督检查，确保土地储备资金专款专用，努力提高土地储备资金管理效率。

（三）土地储备机构应严格执照规定用途使用土地储备资金，不得挪用。自觉接受财政部门、资规部门和审计机关的监督检查。

六、其他规定

（一）婺城区人民政府、金东区（金义新区）人民政府（管委会）、市开发区管委会条件具备的，可制定相应实施细则。

（二）本办法由金华市自然资源和规则局、金华市财政局负责解释。

（三）本办法自印发之日起施行。

配套文件3

金华市区储备土地入库验收管理办法

（征求意见稿）

为进一步规范市区各类建设用地收储入库行为，提高我市储备土地做地入库质量，优化营商环境，保障出让土地正常开发建设，根据《金华市区土地储备管理实施意见》“全口径”土地储备管理要求，结合我市实际，制定本办法。

一、适用主体及范围

（一）婺城区人民政府、金东区（金义新区）人民政府、金华市经济开发区管委会、金华双龙风景旅游区管委会（以下简称“做地主体”），金华市土地储备中心，金华市城市建设投资集团有限公司、金华市交通投资集团有限公司（以下简称“受托国企”）应根据本办法组织储备土地验收入库。

（二）除单独选址项目涉及的用地处，将政府依法征收、收回、收购、优先购买以及其他未明确使用权人的国有建设用地纳入土地储备验收入库范围。

（三）各做地主体实施纳储的储备土地，向属地资规分局提出验收申请，验收合格后及时向市土地储备中心申请入库备案，纳入市区土地储备库。储备机构委托国企实施的储备土地，由受托国企向储备机构提出验收申请，储备机构组织验收入库。未验收入库的土地不得供应。

二、入库前置条件

（四）入库土地应纳入市区当年度土地收储、开发做地计划。

（五）入库土地须符合区域或专项规划、控制性详细规划的要求，应提供由资规部门出具的规划条件及附图等批准文件。

（六）根据地块规划条件（意见），完成实地勘测定界工作，取得相关成果资料。

（七）对存在污染、文物遗存、矿产压覆、洪涝隐患、地质灾害风险等其他限制影响要素的土地，应按照有关规定由相关单位完成核查、评估和治理。

三、验收入库标准

（八）入库土地取得方式及程序合规，征收补偿落实到位（政府无偿收回的，提供无偿收回批准文件），无法律、经济纠纷。

（九）地块内原土地及房屋有关权证注销完毕。

（十）地块内无建（构）筑物（规划条件中明确保留的除外），无农作物、经济作物（可以保留树木除外）。

（十一）地块内（含地下）电力、通讯、供水、排水、燃气、输油、人防工程等设施迁移完毕，并刊登地下管线设施迁移公告。

（十二）地块场地平整，无渣土和建筑垃圾堆积。原场地高度高于相邻道路的，原则上不应超过相邻道路标高20CM（相邻道路标高不同的，以规划出入口的道路标高为准，不含山地、丘陵、坡地等特殊地形）。原场地低于相邻道路的，不得倾倒渣土提升场地高度。

（十三）规划红线确定周界清晰，无争议纠纷，四至范围界址构筑实心围墙或围挡。围挡设置应遵循“安全、绿色、美观、实用”原则。

（十四）道路、供水、供电、供气、通迅等基础设施配套工程，应通过相关主管部门的配套核查。

四、入库程序及要求

（十五）各做地主体在完成储备土地开发各项工作后，向属资规分局提出验收申请。资规分局应组织相关人员进行现场踏勘，对内业资料进行审查。验收合格后，及时在土地储备监测监管系统填报相关入库信息，并向市土地储备中心申请备案入库。储备机构委托国企实施的储备土地，受托国企在完成受托任务后，向储备机构提出验收申请，由委托储备机构组织验收入库。

（十六）申请储备土地验收入库应提交以下材料：

1.储备土地入库验收申报表；

2.建设用地规划条件及附图；

3.地块勘测定界测绘成果（须有场地标高数据）；

4.土地取得的批准文件、补偿合同、支付凭证、不动产权利证书等相关证明材料；

5.限制影响要素批准材料。如地灾、环评、文保、矿产压覆等；

6.管线迁移公告；

7.配套设施核查意见书；

8.反映地块场平整、围墙等情况的航拍影像资料；

9.其他需要的材料。

（十六）各资规分局、土地储备机构应加强对做地主体提交的资料进行审查，需重点审查以下内容：

1.资料是否齐全；

2.土地取得方式及程序是否合规、经济补偿是否到位，有关权证是否注销完毕；

3.地场边界是否清晰，并修筑围墙，地块内无建（构）物、无农作物、经济作物，场地平整、无渣土和建筑垃圾堆积；

4.地块场地是否已完成必要的前期开发，是否符合净地出让要求。

五、其他要求

（十七）各做地主体、储备机构以及受托国企应切实提高做地质量重要性的认识，严格对照办法开展土地收储，促进土地收储工作规范化、标准化。

（十八）本标准由金华市土地储备中心负责解释。

（十九）本办法自2022年*月*日起施行。